FEIRNNR - Carrera de Computación

Reporte Técnico de Actividades: Objetivos

| Nombre del estudiante(s) | Kevin Patricio Sarango Olaya |
| --- | --- |
| Asignatura | Proyectos Tecnológicos 2 |
| Ciclo | 8 "A" |
| Unidad | 2 |
| Docente | Óscar Miguel Cumbicus Pineda |
| Fecha | 20 de mayo de 2026 |

Pregunta de investigación:

¿Cuál es el nivel de satisfacción global reportado por nutricionistas frente a las recomendaciones de planes alimentarios personalizados generadas por un prototipo de sistema basado en RAG (Retrieval-Augmented Generation), el cual integra datos antropométricos y bioquímicos del paciente junto con un catálogo alimentario ecuatoriano?

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Evaluar el nivel de satisfacción global reportado por nutricionistas frente a las recomendaciones de planes alimentarios personalizados generadas por un prototipo de sistema basado en RAG (Retrieval-Augmented Generation), el cual integra datos antropométricos y bioquímicos del paciente junto con un catálogo alimentario ecuatoriano.

3.2 Objetivos Específicos

O.E.1: Diseñar e implementar un prototipo funcional de sistema de gestión nutricional basado en RAG que integre:

Datos de entrada: parámetros antropométricos (edad, peso, talla, IMC) y bioquímicos (glucosa, perfil lipídico, etc.).

Base de conocimiento: catálogo alimentario nutricional ecuatoriano (alimentos, composición, grupos).

Mecanismo de generación: recuperación aumentada por generación (RAG) para producir planes personalizados justificados.

O.E.2: Medir el nivel de satisfacción global de los nutricionistas mediante un cuestionario validado (escala tipo Likert de 5 puntos con ítems sobre adecuación clínica, claridad, factibilidad y confianza), aplicado tras interactuar con el prototipo en un conjunto de casos de prueba representativos de la población ecuatoriana.

3.3 Alcance del proyecto

El proyecto abarca el diseño, implementación y evaluación de un prototipo de sistema de gestión nutricional basado en RAG, orientado al contexto clínico ecuatoriano. El alcance se delimita en función de los dos objetivos específicos planteados.

3.3.1 Alcances O.E.1 — Diseño e implementación del prototipo RAG

Actividad 1: Recopilación, limpieza y estructuración del catálogo alimentario nutricional ecuatoriano: selección de alimentos representativos, normalización de datos de composición (proteínas, carbohidratos, lípidos, fibra, micronutrientes) y clasificación por grupos alimentarios SMAE adaptados al contexto local.

Actividad 2: Implementación del pipeline RAG: generación de embeddings del catálogo alimentario y los perfiles clínicos de pacientes, almacenamiento en una base de datos vectorial, configuración del mecanismo de recuperación semántica y conexión con el modelo de lenguaje (GPT-4o-mini) para la generación de planes alimentarios justificados.

Actividad 3: Desarrollo e integración de la interfaz clínica: formularios de ingreso de datos antropométricos (edad, peso, talla, IMC) y bioquímicos (glucosa, perfil lipídico), visualización de las recomendaciones generadas por el sistema RAG y gestión del historial del paciente.

3.3.2 Alcances O.E.2 — Medición de satisfacción de nutricionista

Actividad 1: Diseño del cuestionario de satisfacción: elaboración y validación de los ítems basados en la escala Likert de 5 puntos (1 = Muy insatisfecho, 5 = Muy satisfecho), con dimensiones sobre adecuación clínica de las recomendaciones, claridad del lenguaje empleado, factibilidad de implementación en la práctica y confianza en la información generada.

Actividad 2: Definición y ejecución de casos de prueba: selección de perfiles de pacientes representativos de la población ecuatoriana (distintos rangos de edad, IMC, condiciones metabólicas), aplicación del prototipo a cada caso y registro de las recomendaciones generadas para su posterior evaluación.

Actividad 3: Aplicación del cuestionario y análisis de resultados: administración del instrumento a la muestra de nutricionistas tras la interacción con el prototipo, tabulación de respuestas, cálculo del índice global de satisfacción y análisis estadístico descriptivo para determinar el nivel de aceptación del sistema.

Tabla resumen de alcance

| Objetivo | Incluido | Excluido | Producto / Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| O.G. | Evaluación del nivel de satisfacción global de nutricionistas frente a recomendaciones del prototipo RAG con catálogo ecuatoriano. | Validación clínica en entorno hospitalario real; puesta en producción del sistema. | Informe de evaluación con índice de satisfacción global (SW prototipo). |
| O.E.1 | Diseño e implementación del pipeline RAG (embeddings, recuperación semántica, generación); integración de catálogo ecuatoriano y datos clínicos; desarrollo de interfaz clínica. | Despliegue en producción; integración con sistemas HIS/EHR hospitalarios; desarrollo de aplicación móvil. | Prototipo funcional SW del sistema de gestión nutricional basado en RAG. |
| O.E.2 | Diseño del cuestionario Likert; definición de casos de prueba representativos; aplicación del cuestionario a muestra de nutricionistas; análisis estadístico. | Evaluación con pacientes reales; pruebas clínicas controladas; comparación con otros modelos de IA. | Informe de resultados de satisfacción con análisis estadístico descriptivo. |

3.4 Limitaciones

Las siguientes limitaciones delimitan el alcance del proyecto y definen lo que no será desarrollado ni evaluado:

No se desarrollará: la integración del prototipo con sistemas de información hospitalaria (HIS) ni con expedientes clínicos electrónicos (EHR/EMR) existentes en instituciones de salud ecuatorianas.

No se desarrollará: una aplicación móvil ni una versión desplegada en entorno de producción; el sistema se entrega exclusivamente como prototipo funcional en entorno de desarrollo local.

No se evaluará: la precisión diagnóstica clínica de las recomendaciones generadas ni su validación médica formal; la evaluación se limita a la satisfacción percibida por el nutricionista mediante el cuestionario definido.

No se evaluará: el desempeño comparativo del sistema frente a otros modelos de inteligencia artificial o sistemas de recomendación nutricional existentes.

Limitación técnica de tokens y costos de API: el uso de modelos de lenguaje de alto rendimiento (p. ej., GPT-4o) está restringido por los costos de uso de la API de OpenAI y las cuotas de tokens disponibles en el plan académico. Por ello, el prototipo operará con un modelo, que ofrezca un equilibrio entre capacidad generativa y costo, asumiendo que la calidad de las recomendaciones puede ser inferior a la de modelos de mayor escala.

Tablas SMART

Tabla SMART — Objetivo general

| Criterio SMART | Justificación |
| --- | --- |
| Specific (Específico) | Delimita con precisión el sujeto (nutricionistas), la acción (evaluar el nivel de satisfacción global), el instrumento (cuestionario validado), el objeto evaluado (recomendaciones del prototipo RAG) y las fuentes de datos integradas (parámetros antropométricos, bioquímicos y catálogo alimentario ecuatoriano). |
| Measurable (Medible) | La satisfacción se cuantifica mediante una escala Likert de 5 puntos con ítems sobre adecuación clínica, claridad, factibilidad y confianza, produciendo puntajes numéricos comparables con umbrales de aceptabilidad definidos en la literatura de usabilidad clínica. |
| Achievable (Alcanzable) | El prototipo se construye sobre tecnologías accesibles (Node.js, React, OpenAI API, RAG). El cuestionario de satisfacción puede diseñarse adaptando instrumentos validados y su aplicación a nutricionistas es viable dentro del contexto académico del proyecto. |
| Relevant (Relevante) | Responde directamente a la pregunta de investigación aportando evidencia empírica sobre si el prototipo RAG produce recomendaciones percibidas como satisfactorias por el nutricionista, contribuyendo al campo de sistemas de soporte clínico basados en LLM. |
| Time-bound (Temporal) | Se enmarca dentro del período académico del ciclo 8 "A" de Proyectos Tecnológicos 2, con entrega definida por el calendario institucional de la FEIRNNR — Universidad Nacional de Loja (revisión de avance semana 25). |

Tabla SMART — Objetivo específico 1

| Criterio SMART | Justificación |
| --- | --- |
| Specific (Específico) | Especifica la acción (diseñar e implementar), el artefacto (prototipo RAG funcional) y sus tres componentes obligatorios: datos de entrada antropométricos y bioquímicos, base de conocimiento con el catálogo ecuatoriano, y mecanismo RAG para planes personalizados justificados. |
| Measurable (Medible) | Verificable mediante la entrega de un prototipo operativo que, dado un perfil de paciente, recupere contexto del catálogo ecuatoriano y genere un plan alimentario justificado, comprobable con casos de prueba documentados. |
| Achievable (Alcanzable) | Se construye sobre la infraestructura ya desarrollada (Express + Prisma + React + OpenAI API), añadiendo el pipeline RAG con embeddings y recuperación semántica, con tecnologías compatibles y documentadas. |
| Relevant (Relevante) | Es el prerrequisito indispensable para el objetivo general: sin el prototipo funcional no es posible aplicar el cuestionario de satisfacción. Diferencia el sistema de una consulta genérica a un LLM al fundamentar las recomendaciones en información nutricional ecuatoriana real. |
| Time-bound (Temporal) | Primera fase del cronograma, dentro del período académico establecido, con entrega previa al inicio de la evaluación de satisfacción (O.E.2). |

Tabla SMART — Objetivo específico 2

| Criterio SMART | Justificación |
| --- | --- |
| Specific (Específico) | Define la acción (medir satisfacción global), el instrumento (Likert 5 puntos con ítems sobre adecuación clínica, claridad, factibilidad y confianza), los sujetos (nutricionistas), el momento (tras interactuar con el prototipo) y el contexto (casos de prueba representativos de la población ecuatoriana). |
| Measurable (Medible) | La escala Likert produce puntajes por ítem e índice global (promedio ponderado 1–5). Umbrales: satisfacción alta ≥ 4.0, media 3.0–3.9, baja < 3.0, comparables con estándares internacionales de usabilidad clínica. |
| Achievable (Alcanzable) | El cuestionario se construye adaptando instrumentos validados (TAM, UMUX-Lite). Su administración no requiere equipamiento especial y es aplicable a una muestra de nutricionistas dentro del tiempo y recursos disponibles. |
| Relevant (Relevante) | Es la fase de validación empírica: sin esta medición no es posible responder la pregunta de investigación ni afirmar si el prototipo RAG cumple con las expectativas del usuario final (nutricionista clínico). |
| Time-bound (Temporal) | Segunda y última fase del cronograma, posterior a la entrega del prototipo (O.E.1), dentro del período académico del ciclo 8 "A". |